未命名文档

你需要的是一份以 RowDye（DOCX文档行级着色工具） 为核心的项目建议书Word文档内容（含表格），以下是可直接复制到Word中使用的完整内容，包含项目背景、功能规划、成本预估、实施计划等核心模块，表格格式适配Word排版规范：

# RowDye - DOCX文档行级着色工具 项目建议书

文档编号：RD-20260304-PP

版本：V1.0

编制日期：2026年03月04日

## 一、项目背景

在日常办公场景中，用户处理DOCX格式文档时，常需对特定行文本进行着色标注（如审核批注、内容分类、重点突出等），但现有Word原生功能仅支持手动逐行着色，效率低且无法批量操作；第三方工具多为全格式兼容型，体积大、操作复杂，且未针对DOCX格式做轻量化优化。

为此，拟开发 RowDye 工具——一款仅聚焦DOCX文档行级着色的轻量化工具，核心解决「精准、高效、批量」的DOCX行着色需求，适配办公场景下的高频使用场景。

## 二、项目核心目标

开发轻量级桌面端工具，仅支持DOCX格式文档的行级着色，无冗余功能；

实现「按行号范围/关键词匹配」批量着色，着色后保留DOCX原生格式（样式、表格、图片等）；

保证工具操作简单，无技术门槛，适配Windows/macOS主流系统；

非破坏性编辑，所有操作不修改原文件，仅导出着色后的新文档。

## 三、核心功能规划

| 功能模块 | 功能描述 | 优先级 | 技术实现要点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件解析模块 | 仅加载DOCX格式文件，校验文件合法性，提取文档行文本及行号 | 高 | 基于python-docx库解析DOCX结构，1-indexed行号匹配Word原生行号 |
| 行着色模块 | 1. 按行号范围（如1-10行）设置文本前景色/背景色；<br>2. 按关键词批量着色 | 高 | 遍历DOCX段落/Run对象，通过RGBColor设置字体颜色/高亮色，支持十六进制色码输入 |
| 导出模块 | 导出着色后的DOCX文件，保留原文件所有格式（样式、表格、嵌入式对象） | 高 | 基于python-docx的save方法，输出新DOCX文件，原文件只读不修改 |
| 界面模块 | 极简桌面界面：文件选择、行号输入、色码选择、关键词输入、导出路径设置 | 中 | 基于PyQt6开发轻量化界面，无多余弹窗/广告，适配不同分辨率屏幕 |
| 预设配色模块 | 内置3套办公常用配色方案（审核批注/重点突出/内容分类），支持一键应用 | 低 | 预设色码映射表，用户可自定义保存配色方案 |

## 四、技术方案

### 1. 开发环境

开发语言：Python 3.9+（跨平台、轻量化、python-docx库成熟）；

界面框架：PyQt6（轻量级、跨平台、易打包）；

核心依赖：python-docx（DOCX解析/编辑）、pyinstaller（打包为桌面端可执行文件）；

适配系统：Windows 10+/macOS 12+。

### 2. 核心流程

[流程图暂不支持下载]

## 五、成本与周期预估

| 阶段 | 时间周期 | 人力成本（人天） | 主要工作内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求梳理+原型设计 | 3天 | 2 | 确认功能边界，绘制界面原型，输出技术方案文档 |
| 核心功能开发 | 7天 | 5 | 完成文件解析、行着色、导出模块开发，编写核心逻辑代码 |
| 界面开发 | 5天 | 3 | 开发桌面界面，实现界面与核心逻辑的联动 |
| 测试+优化 | 3天 | 2 | 测试不同DOCX文件（含复杂格式/表格/图片）的着色效果，修复格式兼容问题 |
| 打包+交付 | 2天 | 1 | 打包为Windows/macOS可执行文件，编写用户使用手册 |
| 总计 | 20天 | 13 | - |

## 六、预期收益

用户侧：办公人员处理DOCX行着色的效率提升80%以上，无需手动逐行操作；

工具侧：轻量化（安装包＜50MB）、无冗余功能，适配高频办公场景，易推广；

维护侧：仅聚焦DOCX格式，后续维护成本低，无需兼容其他格式的适配问题。

## 七、风险与应对措施

| 风险点 | 风险等级 | 应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 复杂DOCX格式着色异常 | 中 | 测试覆盖含表格/文本框/嵌入式图片的DOCX文件，针对特殊结构单独适配着色逻辑 |
| 跨系统兼容性问题 | 低 | 分别在Windows/macOS主流版本测试，打包时适配不同系统的依赖库 |
| 用户操作门槛（色码输入） | 低 | 增加颜色选择器（可视化选色），替代纯十六进制色码输入，降低操作门槛 |

## 八、项目推进计划

第一阶段（1-3天）：完成需求确认与技术方案定稿；

第二阶段（4-10天）：完成核心功能（解析、着色、导出）开发；

第三阶段（11-15天）：完成界面开发与功能联动；

第四阶段（16-18天）：全场景测试与问题修复；

第五阶段（19-20天）：打包发布+用户手册编写。

## 九、结论

RowDye工具聚焦「DOCX文档行级着色」单一需求，轻量化、高效率、低维护成本，能精准解决办公场景下的高频痛点，项目周期短、风险低、收益明确，建议立项开发。

### 适配Word排版的补充说明

上述内容可直接复制到Word中，表格会自动适配Word的表格格式，可根据需要调整列宽/行高；

「核心流程」的Mermaid流程图可截图后插入Word，或替换为Visio绘制的流程图；

可根据实际需求补充「附件（如原型图、技术调研文档）」「审批意见」等模块；

字体/格式建议：标题使用「微软雅黑二号加粗」，正文「微软雅黑小四」，表格文字「微软雅黑五号」，行间距1.5倍。

### 总结

这份建议书聚焦RowDye的核心定位（仅DOCX行着色），通过表格清晰呈现功能、成本、风险等核心信息，符合项目建议书的规范；

所有内容围绕「轻量化、精准化、DOCX专属」展开，无冗余信息，适配工具类项目的立项场景；

技术方案落地性强，基于成熟的python-docx库，周期/成本预估贴合小型工具开发的实际情况。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)